## Slide 1: YAPIM İŞİ İHALELERİ
Kamu İhale Kurumu

## Slide 2: SUNUM PLANI
Yapım tanımı ve yapım ile ilgili genel bilgiler
Yaklaşık maliyet
Yeterlik kriterleri
Aşırı düşük teklifler
Diğer bilgiler

## Slide 3: YAPIM TANIMI (4734/4)
Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj
gibi her türlü inşaat işleri
Ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri

## Slide 4: YAPIM TANIMI (4734/4)
4734/4: Büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır.
KİGT 63: Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.

## Slide 5: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Uygulama projesi
Kesin Proje
Ön proje
Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre;
Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre,
Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre;
Yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje
Mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan,
Yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı,
İnşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği proje
Gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan,
Bilgilerin halihazır haritalardan alındığı,
ÇED ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje

## Slide 6: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Yapım işlerinde;
  Arsa temin edilmeden,
  Mülkiyet,
  Kamulaştırma
  Gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan
  uygulama projeleri yapılmadan
  ihaleye çıkılamaz.

## Slide 7: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Ön veya Kesin Proje üzerinden ihaleye çıkılabilecek durumlar (4734/62-c)
İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlar
Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işleri
Kesin Proje üzerinden ihaleye çıkılabilecek durumlar (4734/62-c)
Her türlü onarım işleri
Bina işleri hariç olmak üzere; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işleri

## Slide 8: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

## Slide 9: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
BİRİM FİYAT TEKLİF
KARMA TEKLİF
ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF
Uygulama projesi bulunan işlerde
Uygulama projesi bulunan iş kısımları için anahtar teslimi götürü bedel
Ön veya kesin proje üzerinden
Ön veya kesin proje bulunan iş kısımları için birim fiyat
Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.

## Slide 10: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.
İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

## Slide 11: YAPIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler ile ihalenin ivedi olarak yapılmasını gerektiren haller hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.
İhale dokümanının, zorunlu teknik nedenler dışında malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan makine, malzeme ve ekipmanın yapım aşamasında kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlanması zorunludur.

## Slide 12: SUNUM PLANI
Yapım tanımı ve yapım ile ilgili genel bilgiler
Yaklaşık maliyet
Yeterlik kriterleri
Tekliflerin değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklifler
Diğer bilgiler

## Slide 13: YAKLAŞIK MALİYET
4734/9:Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Miktar Tespiti
Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması
Fiyat ve Rayiç Tespiti

## Slide 14: YAKLAŞIK MALİYET
Miktar Tespiti (YİİUY/9)
Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.
Proje hazırlanması zorunluluğu
Mahal listesi hazırlanması; işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden liste
Metraj listelerinin hazırlanması; İşe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde liste düzenlenmesi
Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, iş kaleminin adı, yapım şartları, ölçü yeri ve şekli, birimi, birim fiyata dahil ve hariç unsurların açıklanması
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.

## Slide 15: YAKLAŞIK MALİYET

## Slide 16: YAKLAŞIK MALİYET

## Slide 17: YAKLAŞIK MALİYET
Fiyat Tespiti (YİİUY/10)
Yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;
İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,
İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,
Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,
İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,
esas alınır.

## Slide 18: YAKLAŞIK MALİYET
İlkeler
İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.
Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu imzalı olarak ihale onay belgesine eklenir.
Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.
Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

## Slide 19: YAKLAŞIK MALİYET
İlkeler
İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.
İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.
Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.

## Slide 20: YAKLAŞIK MALİYET
İlkeler
İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında;
Her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” oluşturacaktır.
İş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlayacaktır.
Bu belgeler yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir.

## Slide 21: SUNUM PLANI
Yapım tanımı ve yapım ile ilgili genel bilgiler
Yaklaşık maliyet
Yeterlik kriterleri
Aşırı düşük teklifler
Diğer bilgiler

## Slide 22: YETERLİK KRİTERLERİ
İhaleye katılımda yeterlik kriterleri;
  Ekonomik ve mali yeterlik
  Mesleki ve teknik yeterlik
Öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.
Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ilan ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

## Slide 23: YETERLİK KRİTERLERİ
İstenecek belgeler
Yaklaşık maliyet ile eşik değerin oranları (*)ED | Teklif vermeye yetki belgesi | İş deneyim belgesi | Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler | Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi | Makine, teçhizat ve diğer ekipman
(YM≤ 0,10 ED) | İstenilmesi zorunludur | İstenilmesi zorunludur | İstenilemez | İstenilemez | Kendi malı olma şartı aranmaması esastır.
0,10ED<YM≤0,50 ED |  |  | İstenilebilir |  | 
0,50ED<YM≤1.0 ED |  |  | İstenilmesi zorunludur | İstenilebilir | 
YM>1.00ED |  |  |  |  | 
*ED(2019): 60.742.537,00TL

## Slide 24: YETERLİK KRİTERLERİ
İş ortaklığı | Konsorsiyum
Ortaklar hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar. | İş farklı uzmanlıklar gerektiriyor ise konsorsiyumların ihaleye katılması öngörülebilir.
İş ortaklıkları her türlü ihaleye katılabilir. | İhalenin konsorsiyuma açık olması gerekir.
Pilot ortağın ve hisse oranlarının belirlendiği "İş Ortaklığı Beyannamesi"nin teklifle birlikte verilmesi gerekir. | Koordinatör ortağın belirlendiği "Konsorsiyum Beyannamesi"nin teklifle birlikte verilmesi gerekir.
İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilir. | Koordinatör ortak konsorsiyum tarafından belirlenir.
Sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. | Sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur.
Ek Bilgi: Ortak Girişim

## Slide 25: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri
Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler (banka referans mektubu)
İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler
İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

## Slide 26: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (Bankalardan temin edilecek belgeler)
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.
Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir.
Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir, konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için sağlaması gerekir.

## Slide 27: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (Bankalardan temin edilecek belgeler)
İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı;
  Açık ihale ve 4734/21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.
  BİAİU ve 4734/21 (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.
  Kriterler; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da bir veya birkaç banka referans mektubu sunulması yoluyla karşılanabilecektir.

## Slide 28: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
İstekliler;
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun ilgili bölümlerini,
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun ilgili bölümlerini ya da, YMM, SMMM ya da SM tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,
Sunar.

## Slide 29: YETERLİK KRİTERLERİ

## Slide 30: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
Sunulan belgelerde;
Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
(hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir)
Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması
(hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir)
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması
ve bu üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

## Slide 31: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (Bilanço veya eşdeğer belgeler)
Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu durumda, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması dikkate alınır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.
Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve YMM, SMMM, SM ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

## Slide 32: YETERLİK KRİTERLERİ
ÖRNEK:
08.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif veren A isteklisince hangi yıllara ilişkin bilanço veya eşdeğer belgeler yeterlik kriteri olarak sunulabilir?
Kural: Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu durumda, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması dikkate alınır.
A isteklisi 2018 yılı bilançosu ile kriterleri sağlayamazsa, 2018-2017 veya 2018-2017-2016 yıllarına ait bilançolarını sunabilir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.
Bu durumda A isteklisi 2018 yılına ait belgelerini sunmazsa 2017 yılına ilişkin belge sunar. Yeterlik kriterini sağlayamazsa 2017-2016-2015 yıllarına ait belgelerini sunabilir.

## Slide 33: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (İş hacmini gösteren belgeler)
İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.*
YM < ED x 3 olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde yukarıda belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.*
YM ≥ ED x 3 olan ihalelerde ise yalnızca (b) maddesinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir.*

## Slide 34: YETERLİK KRİTERLERİ

## Slide 35: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (İş hacmini gösteren belgeler)
Sunulan belgelerde:
Açık ihale ve 4734/21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde;
  isteklinin toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden,
  yapım işleri cirosunun* ise teklif ettiği bedelin % 15’inden
  az olmaması,
BİAİU ve 4734/21 (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde;
  aday veya isteklinin toplam cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan,
  yapım işleri cirosunun* ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan
  az olmaması gerekmektedir.
  İdarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

## Slide 36: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (İş hacmini gösteren belgeler)
İdarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istenildiği ihalelerde, kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin;
yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve
toplam ciro tutarının açık ihale ve 4734/21 (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya BİAİU ve 4734/21 (a), (d), (e) kapsamında yapılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda,
yapım işleri ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif kapsamında sunması gereklidir.

## Slide 37: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (İş hacmini gösteren belgeler)
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
Yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu durumda ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması dikkate alınır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve son son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması dikkate alınır.
Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

## Slide 38: YETERLİK KRİTERLERİ
ÖRNEK:
Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katının üzerinde olan, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve idarece iş hacmine ilişkin olarak yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istenildiği bir ihaleye A isteklisi 200 milyon TL tutarında teklif vermişse değerlendirme nasıl olacaktır?
Yeterlik kriteri: açık ihale usulünde yapım işleri cirosunun teklif bedelinin % 15’inden az olmaması
A isteklisinin sağlaması gereken asgari tutar: 30 milyon TL (200 milyon TL x % 15)
A yapım işleriyle ilgili olarak sahip olması gereken asgari ciro tutarını sağlayamaz ise;
  Yapım işleri cirosunun bu tutarın yarısına tekabül eden 15 milyon milyon TL’den az olmaması ve
  Toplam cirosunun teklif bedelinin % 40’ı olan 80 milyon TL’den az olmaması gerekmektedir.

## Slide 39: YETERLİK KRİTERLERİ
Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri (İş hacmini gösteren belgeler)
Gelir tablosunun, YMM, SMMM, SM ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılımda iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
Konsorsiyum olarak ihaleye katılımda iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.
Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte varsa ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir.

## Slide 40: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri
Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
İş deneyimini gösteren belgeler
Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi

## Slide 41: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler)
  İmza beyannamesi, imza sirküleri
  Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumunu gösterir)
  Vekaletname
  Oda kayıt belgesi (sözleşme aşaması)

## Slide 42: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri
(Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler)
İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısına sözleşme tasarısında yer verilir. Personelin nitelik ve sayısına ilişkin belgeler de yer tesliminin yapıldığı tarihten sonra idareye sunulur.
(Kalite yönetim ve çevre yönetim sistem belgeleri)
TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olan belgeler sunulabilir.

## Slide 43: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler)
Kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair;
  Noter tespit tutanağı
  YMM veya SMMM raporu
  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş;
    Kira sözleşmesi
    İlk ilan tarihine veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini gösteren belgeler
Kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin ÇŞB, makine ve ekipmana BSTB tarafından belirlenen KİK tarafından ilan edilen listede yer alanların yerli malı olması şarttır.

## Slide 44: YETERLİK KRİTERLERİ
İŞ DENEYİM BELGELERİ
Yüklenici iş deneyim belgeleri
İş durum belgesi
İş bitirme belgesi
İş bitirme belgesi
Alt yüklenici iş deneyim belgeleri
Mezuniyet belgesi
İş yönetme belgesi
İş denetleme belgesi
Gerçek kişi iş deneyim belgeleri

## Slide 45: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimi tevsik etmek için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.
İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.
Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

## Slide 46: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İsteklilerce sunulacak belgeler:
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan,
Son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması + son 15 yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan
Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması + son 15 yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan,

## Slide 47: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim tutarı:
Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b), (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde;
  YM<2xED olan ihalelerde teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında
  YM≥2xED olan ihalelerde teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında
olmak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması
BİAİU ile Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde iş deneyim belgesindeki yeterlik kriteri;
  YM<2xED olan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında
  YM≥2xED olan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 80’i arasında
olmak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması

## Slide 48: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş ortaklığında;
    Pilot ortak en az % 80,
    Diğer ortakların her birinin en az % 20
  Sağlaması zorunludur.
  İş ortaklığı tarafından aynı ortaklık yapısı ve oranı ile gerçekleştirilen bir işten elde edilen iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortaklara ilişkin oranlar aranmaz.
  Konsorsiyumda; her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.
  Pilot ortak tamamını sağlarsa, diğer ortaklar asgari %40 oranında benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir.

## Slide 49: YETERLİK KRİTERLERİ
ÖRNEK:
ABC iş ortaklığı açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye;
1.000.000,00TL teklif sunuyor.
İstenen iş deneyim tutarı teklif bedelinin %50’si
Ortaklık oranı A: %70, B: %20, C:%10
Pilot ortak (A) en az % 80’nini, diğer ortakların her birinin en az % 20’ni sağlaması gerekmektedir.
AB iş ortaklığının sağlaması gereken asgari tutar: 500.000,00TL (1 milyon TL x % 50)
A’nın sağlaması gereken 400.000,00TL (500.000,00TL x % 80)
Diğer ortakların her birinin sağlaması gereken 100.000,00TL (500.000,00TL x % 20)

## Slide 50: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya YMM, SMMM tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
16.03.2019 tarihli değişiklik ile; 18.03.2020’den itibaren, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağın belgesi kullanılması durumunda, ortağın 4734 kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması şartı aranacaktır. (Ortaklık tespit belgesi standart formu ile)

## Slide 51: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az 5 yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya YMM, SMMM tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 5 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

## Slide 52: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar (Md-43)
Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

## Slide 53: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar (Md-43)
Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için,
  belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından,
  belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından,
  ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir.
Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işler için organize sanayi bölgesi müdürlüğü
Serbest bölgelerin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işler için serbest bölge müdürlükleri

## Slide 54: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Belge düzenleme koşulları (Md-44)
İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak;
Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,
Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,
Düzenlenir.
İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur.

## Slide 55: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Belge düzenleme koşulları (Md-44)
İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak;
Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme/yönetme belgesi”,
Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme/yönetme belgesi”,
Belge düzenlemeye yetkili idareye taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”
Düzenlenir.

## Slide 56: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Belge düzenleme koşulları (Md-44)
İdarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde;
  Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere “yüklenici iş bitirme belgesi”,
  İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” düzenlenir.
İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulundukları sürede gerçekleştirilen toplam iş tutarı esas alınarak, daha fazla tutardaki iş kısmına göre düzenlenen tek bir iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenir.

## Slide 57: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Belge düzenleme koşulları (Md-44)
Alt yüklenicilere belge düzenlenmesi;
Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir.
Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.
Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

## Slide 58: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim tutarının tespiti (Md-46)
İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.
İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde iş deneyim tutarı, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi/yönetici bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden tespit edilir.

## Slide 59: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim tutarının tespiti (Md-46)
Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.
Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.

## Slide 60: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim belgelerinin verilmesi (Md- 47)
İş denetleme belgesi:
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine,
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine

## Slide 61: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim belgelerinin verilmesi (Md- 47)
İş Yönetme Belgesi;
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; bir görevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla «proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara»
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapan, en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

## Slide 62: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Değerlendirmeye ilişkin esaslar (Md- 48)
Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.
İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.
İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir.
Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.

## Slide 63: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Değerlendirmeye ilişkin esaslar (Md- 48)
İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,
Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,
dikkate alınır.

## Slide 64: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Değerlendirmeye ilişkin esaslar (Md- 48)
Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;
İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 4734/62 (h) bendinde belirtilen tutar kadar,
İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734/62 (h) bendinde belirtilen tutar kadar,
benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.
(2019 yılı için bu tutar: 334.368,00TL)

## Slide 65: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu belgeler EKAP’a kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.
İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

## Slide 66: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler (Md 48/A)
Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme belgesi niteliğinde olması kaydıyla, belge sahibi tarafından veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Bu durumda hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi gerekir.(Ortaklık Tespit Belgesi–Standart form)

## Slide 67: YETERLİK KRİTERLERİ
Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (İş deneyimini gösteren belgeler)
Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler (Md 48/A)
Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması, ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.
Bu madde kapsamında düzenlenen iş bitirme belgesini kullanarak yeterlik kriterini sağlayan yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin sonuna kadar koruması zorunludur.
İş deneyimin tevsik etmek üzere 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerin iş denetleme, iş yönetme, iş durum belgesi sunulamaz.

## Slide 68: SUNUM PLANI
Yapım tanımı ve yapım ile ilgili genel bilgiler
Yaklaşık maliyet
Yeterlik kriterleri
Aşırı düşük teklifler
Diğer bilgiler

## Slide 69: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonu 4734/36 uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifleri tespit ettikten sonra sınır değeri hesaplar.
İhale dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama istenileceği belirtilmiş ise teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin teklifleri reddedilmeden önce süre verilerek teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

## Slide 70: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Teklif değerlendirmesi aşamasında ihale komisyonunca sınır değer hesaplanır.
Aşırı düşük tekliflere ilişkin olarak idarelerce aşağıdaki yöntemlerden birisi seçilir;
  Aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi
  Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılması
  Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi
YM ≥ ED/3 olan ihalelerde, a seçeneğinin kullanılması zorunludur.
YM < ED/3 olan ve açık ihale veya 4734/21 (b), (c) kapsamında yapılan ihalelerde üç seçenekten biri seçilir.
YM < ED/3 olan ve BİAİU veya 4734/21 (a), (d) ve (e) kapsamında yapılan ihalelerde b seçeneğinin kullanılması zorunludur

## Slide 71: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İdareler
İhale
komisyonları
istekliler
İdarece verilen formata uygun fiyat analizleri
Tekliflerin değerlendirilmesi
N katsayısının belirlenmesi
İhale onay belgesi
Sıralı iş kalemleri/grupları listesi (%80)
İş kalemi/iş grubu fiyat analizleri
Analiz girdileri tablosu (%3-15)
Sınır değer katsayısına (N) bağlı olarak
SD altında kalan isteklilerden ADTA istenilmesi
Geçerli tekliflerin belirlenmesi
Aşırı düşük sınır değerinin(SD) hesaplanması
ADTA ‘ya ilişkin mevzuatta tanımlanan
Onaylanması istenilen belgelerin süresi içerisinde idareye verilmesi
Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları
Özel fiyat analizleri
Fiyat teklifleri
Yaklaşık maliyet cetveli
ADTA’nın değerlendirilmesi

## Slide 72: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İdarece yapılacak işlemler:
Sınır değer katsayısı (N)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde:
B-Üstyapı (Bina) İşleri, C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri, D-Elektrik İşleri, E-Elektronik ve İletişim İşleri grubundaki yapım işleri ve bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj... işlerinde (1,00)
Yapıma ilişkin altyapı ve diğer işler için (1,20) ’dir.
Yapım yetkisi olan idarelerce farklı katsayı kullanılmak istendiğinde ;
Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihale edilen üstyapı işleri için 0,90’dan küçük, 1,10’dan büyük olmamak üzere farklı katsayılar belirlenebilir.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.
İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

## Slide 73: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İdare tarafından yaklaşık maliyet hesabı sırasında gerekli hazırlıklar yapılacaktır.
KİGT Md. 38 Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler (İdarece gerçekleştirilecek işlemler)
İhale komisyonu, idare tarafından hazırlanmış olan dokümanlardan faydalanarak aşırı düşük sorgulamada açıklama isteyeceği iş kalemleri/gruplarını ve analiz girdilerini belirleyecektir.
KİGT Md. 45 Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler (İhale komisyonunca gerçekleştirilecek işlemler)

## Slide 74: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Yaklaşık maliyet hesap tablosunun oluşturulması

## Slide 75: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Her bir iş kalemi/grubunun (toplam tutar itibarıyla) yaklaşık maliyete oranının tespit edilmesi

## Slide 76: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” oluşturulması

## Slide 77: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Bütün iş kalemi/gruplarının ayrıntılı analizlerinin yapılması

## Slide 78: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Her bir analiz için analiz girdilerinin tutar olarak küçükten büyüğe sıralandığı sıralı analiz girdileri tablosunun hazırlanması

## Slide 79: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Her bir analiz için analiz girdilerinin tutar olarak küçükten büyüğe sıralandığı sıralı analiz girdileri tablosunun hazırlanması
Sıralı iş kalemleri/grupları listesi ile sıralı analiz girdileri tablosunun yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesi ekine konulması
Analiz formatı/formatlarının ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi

## Slide 80: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER

## Slide 81: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasında yapacakları analizlerin bu formata uygun olması gerekir.
Ancak niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek bulunmamakta, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar Tebliğ’de öngörülen diğer belgelendirme yöntemlerine göre yapılabilmektedir.
İdarelerce bütün iş kalemi/grubu için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi birden fazla da analiz formatı düzenlenebilir.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan özel iş kalemleri ile,
İdarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden paçal iş kalemleri için,
bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdi ve miktarlarının gösterildiği analiz formatının mutlaka ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere veya en geç sorgulama aşamasında isteklilere verilmesi gerekmektedir.

## Slide 82: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonunca yapılacak işlemler:
İlk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edilir,
YM’nin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmadan, Kurumun internet sayfasındaki “aşırı düşük teklif sınır değer hesaplama modülü” kullanılarak aşırı düşük teklif sınır değeri hesaplanır.

## Slide 83: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonunca yapılacak işlemler:
Sıralı iş kalemleri/grupları listesinden, kümülatif toplamda yaklaşık maliyetin %80’ine kadar olanlar tespit edilir (%80’in aşılmasına sebep olan iş kalemi/grubu da dahil), bu kalemler sorgulamaya tabi tutulur ancak unların dışında kalan iş kalemleri/grupları sorgulanmaz.

## Slide 84: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonunca yapılacak işlemler:
Açıklama istenilen iş kalemi/gruplarının analizleri ve sıralı analiz girdileri tabloları ayrı ayrı incelenir

## Slide 85: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonunca yapılacak işlemler:
“Sıralı analiz girdileri listesi”ni kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilir. (Bu girdiler için açıklama istenilemez) (Örnek Analiz İçin: 18,49 * 0,03 = 0,55 TL)

## Slide 86: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonunca yapılacak işlemler:
“Sıralı Sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
(Örnek Analiz İçin: 18.49 * 0,15 = 2,77 TL)

## Slide 87: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İhale komisyonunca yapılacak işlemler:
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacak. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecek.
Teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilere gönderilen açıklama istenilen iş kalemleri/gruplarına ilişkin açıklama isteme yazısında, açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin de belirtilmesi gerekmektedir.
İstekliler hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri tam olarak göstermelidirler.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

## Slide 88: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İstekli tarafından yapılacak işlemler:
Teklif hazırlanması aşamasında;
Teklifi oluşturan bütün iş kalemleri/gruplarının analizlerinin yapılması
Teklif oluşumuna esas fiyat araştırmalarının belgelerinin saklanması
Yapılan fiyat araştırmalarına dayalı olarak teklifin hazırlanması
Teklif kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlanan analizlerde KİGT’nin (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdilerin gösterilmesi
İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenilmemektedir. Söz konusu belgeler sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden sorgulama aşamasında istenir.

## Slide 89: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İstekli tarafından yapılacak işlemler:
Teklifin aşırı düşük olması durumunda;
5 iş gününden az olmamak üzere ihale komisyonunun verdiği süre içinde;
İhale komisyonunun açıklanmasını istediği iş kalemlerinin ayrıntılı analizlerinin ve alt analizlerinin verilmesi (İhale dokümanında verilmiş olan analiz formatına uygun olarak)
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde hesap cetvelinin de verilmesi (sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemi/gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatları ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterli bulunmaktadır)
Bu analizlerde yer alan ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısında; belgelendirilmesine gerek olmadığı belirtilenler dışındaki bütün girdilere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin KİGT’de belirtildiği şekilde sunulması

## Slide 90: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İsteklinin analiz sunmasına gerek bulunmadığı haller:
İş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları hali,
İnşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması hali

## Slide 91: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
İsteklinin analiz sunmasına gerek bulunmadığı haller:

## Slide 92: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Aşırı Düşük Teklif açıklaması:
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; örnekteki gibi liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
İsteklinin, aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler; ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmaması veya analiz fiyat tutarlarının teklif fiyatların üzerinde olması durumunda teklifi reddedilir.

## Slide 93: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Aşırı Düşük Teklif açıklaması:
Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen işçilik rayiçlerinin kullanılmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış rayiçlerin kullanılması ve bu rayiçlerin poz numaraları da belirtilerek liste halinde sunulması halinde, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak Tebliğ’de belirtilen diğer belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

## Slide 94: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13)
Açıklama kapsamında istekliler kendileri için aşağıdaki belgelerden uygun olanları sunacaklardır.
Üçüncü şahıslardan alınan fiyatlar için
Fiyat teklifleri,
Kendisinde mevcut fiyatlar için
Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
Diğer fiyatlar için
Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler.

## Slide 95: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13)
Belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmaması halinde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örneğin yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılması)
Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir.
Teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

## Slide 96: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Fiyat teklifi)
Üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmışsa; fiyat teklifini verenin ilgili meslek mensubu tarafından teklife konu mal ve hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenmelidir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için,
Fiyat teklifinin mala ilişkin olması halinde malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından Tebliğ’de belirtilen beyanın tam olarak yazılarak imzalanması ve kaşelenmesi gerekir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için;
Teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından Tebliğ’de belirtilen beyanın tam olarak yazılarak imzalanması ve kaşelenmesi gerekir.

## Slide 97: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Fiyat teklifi)
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın;
ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve
isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın;
ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve
malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

## Slide 98: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Fiyat teklifi)
Fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan YMM, SMMM tarafından düzenlenmiş maliyet/satış tutarı tespit tutanakları idareye verilmeyecek, ilgili meslek mensubunda kalacaktır.
Bu tutanaklar ihale komisyonu veya KİK tarafından istendiğinde sunulacaktır.
Fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmektedir. İhale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

## Slide 99: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Ürettiği, aldığı veya sattığı mallar)
İsteklinin açıklamasında kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatları kullanması durumunda, isteklinin ilgili meslek mensubu tarafından, ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin düzenlenen “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır.
İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda düzenlenen bu tutanaklar fiyat teklifine ilişkin hazırlanan tutanaklardan farklı olarak açıklama ekinde idareye sunulacaktır.
İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek yoktur. Bu durumda, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bunların onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

## Slide 100: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Stoğunda bulunan mallar)
Stokta bulunan mal ile açıklama yapılmışsa bu mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur.
Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilir.
İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz.
Stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde, eksik kalan miktar için diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

## Slide 101: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Stoğunda bulunan mallar)
İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiden mal çekmesi veya satın alması durumunda, malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir.
Emsal bedelinin tespitinde VUK’un ilgili hükümleri esas alınır.
Bu durumda, VUK’a göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

## Slide 102: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Kamu kurumlarınca İlan edilen fiyatlar/tarifeler)
İsteklinin çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.
İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin;
  ilan edilen fiyat tarifelerindeki fiyatları
  mal veya hizmetlere ilişkin belirlenen fiyat tekliflerini
  ilan edilen asgari fiyatları kullanması halinde,
sadece ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi veya fiyat teklifini sunması ya da asgari fiyatın belgelendirilmesi yeterlidir.

## Slide 103: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER
Analizlere dayanak teşkil eden bilgi belgeler: (45.1.13) (Kamu kurumlarınca İlan edilen fiyatlar/tarifeler)
İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler tarafından sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.
ADT sorgulaması sonucunda; Tebliğe uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

## Slide 104: SUNUM PLANI
Yapım tanımı ve yapım ile ilgili genel bilgiler
Yaklaşık maliyet
Yeterlik kriterleri
Aşırı düşük teklifler
Diğer bilgiler

## Slide 105: DİĞER BİLGİLER
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
4734/10: İstekli tarafından ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir.
Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler.
İdareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere Tebliğ’de 5 ana başlık belirlenmiştir.
Altyapı işleri,
Üstyapı (bina) işleri,
Sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri,
Elektrik işleri ve
Elektronik ve iletişim işleri
Ayrıştırma yapılarak benzer iş belirlenemez. (Örneğin «AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.» şeklinde bir belirleme yapılamaz.)
Birden fazla gruba atıf yapılabilir.

## Slide 106: DİĞER BİLGİLER

## Slide 107: TEŞEKKÜRLER
Kamu İhale Kurumu